区府发〔2024〕2号

赣州市章贡区人民政府

关于印发《赣州市章贡区2024年民生实事

计划方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，驻区有关单位、区属各单位：

现将《赣州市章贡区2024年民生实事计划方案》印发给你们，请认真抓好落实。

2024年2月4日

（此件主动公开）

# 赣州市章贡区2024年民生实事计划方案

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，践行以人民为中心发展思想，纵深推进“一区四中心、五个章贡”建设，章贡区2024年集中力量办好15件民生实事，持续解决人民群众“急难愁盼”问题，让发展成果更加惠民。

一、创业带动就业工程。增加安排担保基金60万元，新增发放创业担保贷款1.1亿元，其中扶持个人创业担保贷款占贷款总数50%以上，到期贷款回收率在95%以上，充分发挥创业带动就业倍增效应，通过创业担保贷款直接扶持个人创业500人以上，稳定和带动就业3000人以上。[责任单位：区人社局]

二、学前、义务教育基础设施建设。完成区三保扩建工程、厚德路小学京九路校区扩建工程、章江路C4地块小学新建工程、水东状元桥路小学建设工程等4个校建项目建设，增加幼儿园园位270个、上学学位4590个，缓解中心城区学位紧张，促进教育资源均衡发展。[责任单位：区教体局]

三、教育帮扶学生资助工程。发放脱贫户和监测对象学生教育资助金600万元，惠及学生1.2万人次。[责任单位：区教体局]

四、全民健身设施建设和文化惠民共享工程。完成3个以上全民健身苑点、2个全民健身多功能运动场、老年体协活动中心项目建设；完成送文化下乡活动50场、送电影下乡活动648场，进一步丰富群众文化生活。[责任单位：区教体局、区文广新旅局]

五、国家区域医疗中心建设。完成广东省人民医院赣州医院（沙河院区）建设并投入使用，进一步促进优质医疗资源扩容和均衡布局，减少患者跨区域就医、减轻患者负担、基本实现“大病不出省”。[责任单位：区卫健委、区建投集团]

六、养老服务设施建设。完成章贡区社会福利院失能失智护理院建设并投入使用，新增床位数50张，提升我区社会福利设施条件。[责任单位：区民政局]

七、普惠托育机构建设。完成解放街道托育服务中心项目、南外街道托育中心项目、水东托育中心项目等3个托育服务中心项目建设，新增托位350个，进一步提升我区普惠托育服务水平。[责任单位：区卫健委、南外街道、水东镇、区建投集团]

八、城市燃气管道等老化更新改造。实施章贡区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目，改造低压庭院燃气管道50.62公里；更换锈蚀户内、户外立管188.63公里；更换214472户居民燃气安全装置，消除全区燃气安全风险。[责任单位：区住建局]

九、城镇治堵工程。新（改）建4条道路工程，分别为章贡高新区龙盛路E5地块段道路新建工程、章贡高新区阳岭路（红旗大道东延-青峰大道）道路新建工程、章贡区水西镇石珠村老屋山塘至官上果园道路硬化工程、章贡区坑尾至酒坛山道路连通工程，完善全区道路网络建设。[责任单位：区交通运输局、科智投资集团]

十、精准助残服务工程。为150名残疾儿童进行康复训练补助，实施0-8岁抢救性康复服务，减轻残疾儿童家庭负担；为70名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务和辅助性就业培训，解决残疾人缺乏照料的现实问题，提升其生活自理能力和社会适应能力。[责任单位：区残联]

十一、城乡居民基本医疗保险。资助章贡区约8万名大学生及1.2万城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障章贡区居民医保参保人享受城乡居民基本医疗保险相关待遇，实现全区城乡居民基本医疗保险基金参保人员全覆盖。[责任单位：市医保局直属分局]

十二、医疗救助。保障章贡区城乡困难群众享受医疗救助相关待遇，确保第三道保障线达到效果。[责任单位：市医保局直属分局]

十三、国家儿童友好城市建设。完成章贡区妇女儿童活动中心建设项目、章贡区社区卫生服务中心公共空间适儿化改造项目建设，推动章贡区马祖岩体育公园适儿化改造项目建设，进一步完善我区儿童公共服务设施。[责任单位：区妇联、区卫健委、区文旅集团]

十四、安居品质提升工程。完成2024年老旧小区改造工程，对18个老旧小区片区、1497栋楼进行改造，受益居民16310户；实施3个棚户区改造工程，分别为章贡区水西棚改返迁安置房建设项目一期、青峰药谷返迁安置房建设项目、罗边组团返迁安置房建设项目；建设新开工（筹集）保障性租赁住房678套，分别为赣州市章贡区生命小镇保障性住房二期项目(青峰药谷标准厂房配套宿舍保障性租赁住房项目二期)、赣州市章贡区生命小镇保障性住房三期项目(章贡高新区生物医药健康产业园及配套设施建设保障性租赁住房项目)、赣州市章贡区5G产业园保障性租赁住房项目。[责任单位：区住建局、解放街道、章江街道、南外街道、水南街道、赣江街道、东外街道、水东镇、沙河镇、区建投集团、区住保中心、科智投资集团]

十五、城乡污水处理工程。加快实施章贡区农村生活污水治理项目、水西污水处理厂（一厂）扩容项目，提升我区城乡水环境质量，改善生态环境。[责任单位：区建投集团]

各部门（单位）要切实提高政治站位，加强组织领导，精心部署实施，做好科学研判、协调工作，优化细化工作措施，每月定期报送项目进展情况，有效推动落实。区财政局要加大财政资金统筹力度，提高资金使用效率，保障民生项目实施。区民生办要发挥统筹协调作用，会同区直有关单位建立工作台账，定期调度通报，确保好事办好、实事办实。

附件：赣州市章贡区2024年民生实事计划清单

附件

赣州市章贡区2024年民生实事计划清单

| 序号 | 民生实事名称 | 主要实施 内容 | 具体建设项目 | 2024年度投资 （万元） | 实施 范围 | 实施 年限 | 预期成效 | 责任 领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 228527 |  |  |  |  |  |
| 1 | 创业带动就业工程 | 新增创业担保贷款1.1亿元，其中扶持个人创业担保贷款占贷款总数50%以上，到期回收率在95%以上；增加安排担保基金60万元 | 新增加担保基金 | 新增加担保基金60万元 | 600 | 全区 | 2024年 | 充分发挥创业带动就业倍增效应，通过创业担保贷款直接扶持个人创业500人以上，稳定和带动就业3000人以上 | 李明海 | 区人社局 |
|  |  |  | 新增发放创业担保贷款 | 新增发放创业担保贷款1.1亿元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扶持个人创业担保贷款占贷款总数 | ≥50% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到期贷款回收率 | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 学前、义务教育基础设施建设 | 实施校建项目4个 | 区三保扩建工程 | 项目占地面积5.52亩，建筑面积2949平方米，提供学位270个 | 9699 | 赣江街道 | 2024年 | 完成4所学校建设，增加幼儿园园位270个，上学学位4590个，缓解中心城区学位紧张，促进教育资源均衡发展 | 张 毅 | 区教体局 |
|  |  |  | 厚德路小学京九路校区扩建工程 | 项目占地21.77亩，建筑面积6861平方米，提供学位1350个 |  | 沙河镇 |  |  |  |  |
|  |  |  | 章江路C4地块小学新建工程 | 项目占地25.03亩，建筑面积1.4万平方米，提供学位1620个 |  | 章江街道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水东状元桥路小学建设工程 | 项目占地50.24亩，建筑面积1.82万平方米，提供学位1620个 |  | 水东镇 |  |  |  |  |
| 3 | 教育帮扶学生资助工程 | 发放脱贫户和监测对象学生教育资助金 | 600 | 全区 | 2024年 | 发放脱贫户和监测对象学生教育资助金600万元，惠及学生1.2万人次 | 张 毅 | 区教体局 |
| 4 | 全民健身设施建设和文化惠民共享工程 | 1.建设全民健身苑点3个及全民健身多功能运动场2个； 2.实施老年体协活动中心项目建设； 3.持续开展“我们的节日”、“百姓大舞台”、“一村一歌”等群众文化活动 | 全民健身苑点及多功能运动场建设工程 | 全民健身苑点3个及全民健身多功能运动场2个 | 398 | 相关镇街 | 2024年 | 完成3个以上全民健身苑点，2个全民健身多功能运动场建设，不断完善城乡健身设施 | 张 毅 | 区教体局 |
|  |  |  | 老年体协活动中心项目 | 新建标准门球场、篮球场、主席台等 |  | 赣江街道 |  | 完成老年体协活动中心项目建设，丰富我区广大老年人精神文化生活 |  |  |
|  |  |  | 群众文化活动 | 开展送文化下乡活动50场，其中每个乡镇开展送文化下乡活动不少于6场；开展送电影下乡活动648场，每个村每月至少1场 |  | 全区 |  | 完成送文化下乡活动50场、送电影下乡活动648场，进一步丰富群众文化生活 | 严 玥 | 区文广 新旅局 |
| 5 | 国家区域医疗中心建设 | 推进广东省人民医院赣州医院工程、大型医疗设备、信息化建设、临床科研平台建设，深化学科、科研等领域合作共建 | 广东省人民医院赣州医院（沙河院区） | 建筑面积20万平方米，主要建设内容包括急诊、门诊、住院楼等用房，购置大型医疗设备，信息化、临床科研平台建设 | 35000 | 沙河镇 | 2024年 | 广东省人民医院赣州医院（沙河院区）完工、基本投入使用，进一步促进优质医疗资源扩容和均衡布局，减少患者跨区域就医、减轻患者负担、基本实现“大病不出省” | 李明海 | 区卫健委区建投 集团 |
| 6 | 养老服务设施建设 | 推进章贡区社会福利院失能失智护理院建设 | 章贡区社会福利院失能失智护理院 | 改造章贡区社会福利院失能失智护理院，新增床位数50床，购置生活护理设备50套、医疗康复设备1套及其他基础配套设施 | 300 | 水东镇 | 2024年 | 完工并投入使用，提升我区社会福利设施条件 | 江信芳 | 区民政局 |
| 7 | 普惠托育机构建设 | 推进托育服务中心项目3个 | 解放街道托育服务中心项目 | 总建筑面积930平方米，新增托位130个 | 840 | 解放街道 | 2024年 | 完成3个托育服务中心项目建设，新增托位350个，进一步提升我区普惠托育服务水平 | 张 毅 | 区卫健委 南外街道 水东镇 区建投 集团 |
|  |  |  | 南外街道托育中心项目 | 总建筑面积1655平方米，新增托位100个 |  | 南外街道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水东托育中心项目 | 总建筑面积1115平方米，新增托位120个 |  | 水东镇 |  |  |  |  |
| 8 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 实施庭院燃气老旧管道、居民户内老旧立管及居民户内燃气设施改造工程 | 章贡区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 改造低压庭院燃气管道50.62公里；更换锈蚀户内、户外立管188.63公里；更换214472户居民燃气安全装置 | 16198 | 全区 | 2024年 | 完成项目建设，消除全区燃气安全风险 | 江文元 | 区住建局 |
| 9 | 城镇治堵工程 | 新（改）建5条道路工程 | G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程 | 道路长14.15公里，宽24.5米 | 20320 | 沙石镇 沙河镇 | 2024年 | 完成5条道路建设，完善全区道路网络建设 | 江信芳 | 区交通 运输局 |
|  |  |  | 章贡区水西镇石珠村老屋山塘至官上果园道路硬化工程 | 新建道路长1.2公里，宽6米 |  | 水西镇 |  |  |  |  |
|  |  |  | 章贡区沙石镇坑尾至酒坛山道路连通工程 | 道路硬化长2.45公里，宽6米 |  | 沙石镇 |  |  |  |  |
|  |  |  | 章贡高新区龙盛路E5地块段道路工程 | 新建道路长约250米，宽18米 |  | 沙河镇 |  |  | 练绪斌 | 科智投资集团 |
|  |  |  | 章贡高新区阳岭路（红旗大道东延-青峰大道）工程 | 新建道路长约950米，宽36米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 精准助残服务工程 | 对全区150名残疾儿童进行康复训练补助、为70名残疾人提供托养服务 | 281 | 全区 | 2024年 | 为150名残疾儿童进行康复训练补助，实施0-8岁抢救性康复服务，减轻残疾儿童家庭负担；为70名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务和辅助性就业培训 | 张达伟 | 区残联 |
| 11 | 城乡居民基本医疗保险 | 资助个人参加城乡居民基本医疗保险及享受居民医保相关待遇 | 27811 | 全区 | 2024年 | 资助章贡区约8万大学生及1.2万城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障居民医保参保人享受城乡居民基本医疗保险相关待遇，实现全区城乡居民基本医疗保险基金参保人员全覆盖 | 张 毅 | 市医保局 直属分局 |
| 12 | 医疗救助 | 保障医疗救助待遇 | 1300 | 全区 | 2024年 | 保障章贡区城乡困难群众享受医疗救助相关待遇，确保第三道保障线达到效果 | 张 毅 | 市医保局 直属分局 |
| 13 | 国家儿童友好城市建设 | 实施儿童友好项目3个，进一步完善儿童公共服务设施，构建更多儿童友好场景 | 章贡区妇女儿童活动中心建设项目 | 改建面积0.15万平方米，将原区校外青少年活动中心改造为区妇女儿童活动中心公益大讲堂等相关配套设施 | 1280 | 赣江街道 | 2024- 2025年 | 完成项目建设，进一步完善我区儿童公共服务设施 | 严 玥 | 区妇联 区卫健委 区文旅 集团 |
|  |  |  | 章贡区社区卫生服务中心公共空间适儿化改造项目 | 对部分社区卫生服务中心预防接种和儿保中心进行适儿化改造 |  | 水南街道 解放街道 章江街道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 赣州市章贡区马祖岩片区公共空间适儿化改造项目 | 对马祖岩片区周边区域进行适儿化改造面积约2万平方米，建设儿童游憩景观小品15套及游乐活动设施约10套、改造儿童游乐活动场地、儿童文体运动服务站等 |  | 水东镇 |  | 2024年完成工程量50%，预计2025年3月完工，构建马祖岩儿童友好场景 |  |  |
| 14 | 安居品质提升工程 | 实施2024年老旧小区改造工程，实施水、电、路、气等基础设施改造，增设停车设施及充电桩，有条件小区加装电梯，推进智慧安防小区建设等 | 2024年老旧小区改造工程 | 基本完成18个老旧小区片区、1497栋楼改造 | 40000 | 解放街道 章江街道 南外街道 水南街道 赣江街道 东外街道 水东镇 沙河镇 | 2024- 2025年 | 基本完成项目建设，16310户居民受益，明显改善居民居住环境 | 江文元 | 区住建局 解放街道 章江街道 南外街道 水南街道 赣江街道 东外街道 水东镇 沙河镇 |
| 14 | 安居品质提升工程 | 实施3个棚改项目 | 章贡区水西棚改返迁安置房建设项目一期 | 总建筑面积15.39万平方米，共设计10栋住宅和1栋商业，共1072套，包含住宅、物业社区用房、垃圾中转站、地下车库及其他配套设施建设等 | 38000 | 水西镇 | 2024- 2025年 | 完成总工程量70%，预计2025年12月完工，完成1072套安置房建设，极大地改善水西镇三江口片区棚户区居住环境 | 江文元 | 区建投 集团 |
|  |  |  | 青峰药谷返迁安置房建设项目 | 总建筑面积约5.5万平方米，安置户数362户，包含住宅、幼儿园、社区物管用房、地下室及其他配套设施建设等 |  | 沙河镇 |  | 完成总工程量30%，完成地下室顶板施工，预计2026年2月完工 |  |  |
| 14 | 安居品质提升工程 | 实施3个棚改项目 | 罗边组团返迁安置房建设项目 | 总建筑面积约20万平方米，安置户数1285户，包含住宅、托老、社区物管用房及地下室等 | 38000 | 水西镇 | 2024- 2025年 | 完成总工程量10%，完成地下室开挖，预计2027年9月完工 | 江文元 |  |
|  |  | 建设新开工（筹集）保障性租赁住房678套 | 赣州市章贡区生命小镇保障性住房二期项目(青峰药谷标准厂房配套宿舍保障性租赁住房项目二期) | 配套建设保障性住房379套，其中2024年建设开工261套 | 23900 | 沙河镇 | 2024- 2025年 | 完成379套保障性租赁住房建设，保障企业职工居住需求 | 练绪斌 | 区住保 中心 科智投资集团 |
|  |  |  | 赣州市章贡区生命小镇保障性住房三期项目(章贡高新区生物医药健康产业园及配套设施建设保障性租赁住房项目) | 配套建设保障性住房432套，其中2024年开工建设360套 |  | 沙河镇 |  | 完成总工程量60%，预计2025年4月完工，完成432套保障性租赁住房建设，保障企业职工居住需求 |  |  |
| 14 | 安居品质提升工程 | 建设新开工（筹集）保障性租赁住房678套 | 赣州市章贡区5G产业园保障性租赁住房项目 | 配套建设保障性住房917套，其中2024年开工建设57套 |  | 水西镇 |  | 完成总工程量50%，预计2025年6月完工，完成917套保障性租赁住房建设，保障企业职工居住需求 | 练绪斌 |  |
| 15 | 城乡污水处理工程 | 加快赣州市章贡区城乡污水处理设施建设项目建设，分别为章贡区农村生活污水治理项目、水西污水处理厂（一厂）扩容项目建设 | 章贡区农村生活污水治理项目 | 新建农村生活污水处理设施79座，污水管网及污水检查井等 | 12000 | 各镇 | 2024- 2025年 | 章贡区农村生活污水处理项目完成总工程量55%，预计2025年3月完工，将提升我区城乡水环境质量，改善生态环境 | 江文元 | 区建投集团 |
|  |  |  | 水西污水处理厂（一厂）扩容项目 | 增加20000吨/天污水处理规模 |  | 水西镇 |  | 水西污水处理厂（一厂）扩容项目开工建设，完成主体施工20%，预计2025年3月完工，不断提升水西镇污水处理及资源化利用能力 |  |  |

抄送：区委，区纪委区监委，区人大常委会，区政协，区人武部，区委

各部门，区法院，区检察院，群众团体。

赣州市章贡区人民政府办公室                2024年2月4日印发